Plan de pruebas

Hotel Management System

Imagen

1.	Introducción	2

2.	Alcance	3

Lo que SE PROBARÁ (In-Scope):	3

Lo que NO SE PROBARÁ (Out-of-Scope):	3

Evolución del Alcance (Fase 2 - Frontend)	3

3.	Estrategia	3

4.	Entorno	4

5.	Criterios	4

Criterios de Entrada (¿Cuándo podemos empezar a probar?):	4

Criterios de Salida (¿Cuándo se da por aprobado el proyecto?):	4

6.	Rol	4

7.	Cronograma	5

8.	Entregables	5

9.	Métricas y Condiciones de Aceptación	5

# Introducción

El propósito de este plan de pruebas es garantizar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de la API de reserva de hoteles. Se busca validar que la arquitectura en capas (Controllers, Mappers, Services, Repositories) procese la información sin corrupción de datos, que los DTOs filtren la información confidencial de forma efectiva y que las transacciones de la base de datos se ejecuten o reviertan adecuadamente ante fallos.

# Alcance

## Lo que SE PROBARÁ (In-Scope):

- Registro de usuarios e inmunidad de datos sensibles (no exposición de contraseñas mediante UserResponseDTO).

- Consulta de disponibilidad de habitaciones físicas y actualización de sus estados (AVAILABLE, 	OCCUPIED, 	MAINTENANCE).

- Flujo completo de reservas: validación de existencia de usuarios/habitaciones, cálculo exacto del precio total en BigDecimal según noches de estadía, y el aislamiento transaccional (@Transactional).

## Lo que NO SE PROBARÁ (Out-of-Scope):

- Interfaz gráfica de usuario (Frontend / UI), ya que el proyecto es 100% Backend.

- Pasarelas de pago externas 	reales (Stripe/PayPal), se simularán internamente mediante la entidad Payment.

- Seguridad perimetral avanzada (OAuth2/JWT), por no estar implementada aún en esta fase.

## Evolución del Alcance (Fase 2 - Frontend)

Este plan se expandirá formalmente cuando se inicie el desarrollo de la capa de presentación (UI). En dicha fase se incluirán:

- Pruebas de Integración Frontend-Backend: Validación de políticas CORS en Spring Boot para permitir peticiones desde el dominio del frontend.

- Pruebas de Extremo a Extremo (E2E): Automatización de flujos con herramientas como 	Cypress o Playwright (ej: simular un clic en "Reservar" y verificar que impacte en la pantalla).

- Validaciones de UI: Gestión de formularios, manejo de estados de carga (spinners) y renderizado de errores del servidor en la interfaz.

# Estrategia

Se aplicará un enfoque de pruebas piramidal dividido en tres niveles:

- Pruebas Funcionales (Caja Negra): Validación de los Endpoints desde la perspectiva del cliente utilizando EchoApi y Jmeter, verificando códigos de estado HTTP (201 Created, 200 OK, 400 Bad Request).

- Pruebas de Integración: Validación de la comunicación entre componentes (Controller -> 	Mapper -> Service -> DB) asegurando que los datos se guarden 	correctamente en la base de datos PostgreSQL en Docker.

- Pruebas de Regresión: Re-ejecución de casos de prueba clave tras realizar modificaciones en el código (como la futura implementación del Control de Errores Global) para asegurar que lo ya programado no se rompa.

# Entorno

Las pruebas se segmentarán en tres fases según el ciclo de vida del software:

- DEV (Desarrollo Local): Ejecución en la máquina local usando IntelliJ IDEA, base de datos PostgreSQL local en Docker (localhost:8080).

- CUA (Calidad / QA Aseguramiento): Servidor de pruebas aislado donde se despliega la aplicación mediante contenedores Docker para simular un entorno idéntico a producción sin alterar datos reales.

- PRO (Producción): 	Entorno real de cara al público. Aquí solo se ejecutan pruebas de humo (Smoke Tests) no destructivas tras el despliegue.

# Criterios

## Criterios de Entrada (¿Cuándo podemos empezar a probar?):

- El código compila al 100% sin errores de Maven o MapStruct.

- El servidor de Spring Boot levanta limpiamente en el puerto 8080.

- Los scripts de la base de datos o el modo automático de Hibernate han creado las tablas correspondientes en PostgreSQL.

## Criterios de Salida (¿Cuándo se da por aprobado el proyecto?):

- El 100% de los casos de prueba catalogados como prioridad ALTA han sido ejecutados y finalizados con estado "Exitoso".

- No existen defectos abiertos de criticidad "Bloqueante" o "Crítica".

- Se cumple con las métricas de aceptación de cobertura establecidas.

# Rol

Rol de Desarrollo (Juanma - Dev): Responsable de construir los mappers, controladores, corregir los defectos (bugs) reportados en la matriz y asegurar la compilación.

Rol de Pruebas (Juanma - QA Persona): Responsable de diseñar los escenarios en Postman, preparar los datos de prueba, ejecutar las peticiones HTTP, evaluar las respuestas y rellenar la matriz de evidencias.

# Cronograma

| Actividad | Esfuerzo Estimado | Entorno |
| --- | --- | --- |
| Preparación de Colecciones de Postman y Datos |  | DEV |
| Ejecución de Pruebas Funcionales y de Integración |  | CUA |
| Corrección de Defectos Encontrados |  | DEV |
| Pruebas de Regresión Finales |  | CUA / PRO |

# Entregables

Matriz de Casos de Prueba (Presentada a continuación).

- Colección de EchoApi (archivo .json) con las peticiones configuradas.

- Informe técnico de cobertura de código.

# Métricas y Condiciones de Aceptación

- Cobertura de Código Mínima: Las pruebas unitarias/integración de los Servicios deben cubrir como mínimo el 75% de las líneas de código (medido con JaCoCo o la herramienta nativa de IntelliJ).

- Tasa de Éxito de Ejecución: >= 95% de los casos de prueba totales deben estar en verde.

- Criterio de Correctitud: Toda respuesta HTTP exitosa debe retornar la estructura exacta definida en los ResponseDTOs creados con MapStruct.